




RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI.
Rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria e affidamento per la conclusione degli interventi alla seconda impresa in graduatoria.

La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026.

Dopo mesi di trattative, si è finalmente preso atto della rescissione contrattuale con l’impresa affidataria dell’appalto dei lavori di riqualificazione e riuso dell’edificio da adibire al centro polivalente giovanile di Piazza C. Battisti. 

Il proseguo dei lavori è stato affidato alla seconda impresa in graduatoria. 

Rimangono da realizzare gli infissi esterni e parte dell’impianto elettrico. 

Entro il mese di giugno 2026, l’importante edificio del centro storico sarà consegnato alla città di Pozzallo. 

Ufficio Staff Sindaco – Piazza Municipio 1 tel. 0932 1839 257 - 258  

sindaco@comune-pozzallo-rg.it - PEC sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it
Ufficio Staff Sindaco – Piazza Municipio 1 tel. 0932 1839 257 - 258

sindaco@comune-pozzallo-rg.it - PEC sindaco.comune.pozzallo.rg@pec.it

